# Wilco

Goed:

* Samenwerken.
* Taken op tijd af.

Kan beter:

* Scrumbord begrijpen.

# Ruben

**Wat ging goed**

* Het samenwerken
* Weten wat we aan elkaar hebben en wat niet
* Iedereen komt de afspraken na
* Dingen die niet goed gingen bij iemand zelf bij helpen

**Wat kan beter**

* Scrumbord kan beter, dus duidelijker en geen zooitje van maken
* De hoofdtaken duidelijk verwoorden
* De deeltaken bij de hoofdtaken beter formuleren

# Mika

Goed:

* Groep is actief, komt vaak bijeen. Veel aan het werk ook.
* Zinvolle discussies

Verbeterpunt:

* Beter communiceren naar de rest van de groep, eerlijker zijn dus als het ergens niet zo lekker loopt en mijn eigen mening proberen te geven.
* Wat meer oefenen met programmeren, op het moment zijn mijn programmeerskills niet bepaald op niveau.
* Discussies en dergelijke ga ik sowieso niet volgen maar het is misschien wel handig als ik achteraf aan iemand vraag wat de kern was. Notulen per belangrijke gesprek? Ook een optie is om eens een discussie te houden over een chatapplicatie (Discord?)
* Initiatief nemen in het opnemen van taken, anders gewoon vragen waar ik mezelf het nuttigst kan maken.

# 

# Joery

Goed:

Communiceren naar de rest van de groep over mijn bezigheden.

Hulp vragen als iets niet lukt en proberen te helpen als iemand anders iets niet lukt.

Verbeterpunten:

Werken met een scrum planning.

Mijn programmeervaardigheden wat c# betreft.

# 

# Youri

goed:

* Taak die ik had gekregen heb ik op tijd afgemaakt (speler bewegen)
* communicatie over welke taken moeten worden afgemaakt

Verbetering:

* meer communiceren over wie wat aan het doen is.
* planning
* scrum board goed bijhouden
* een sprint review maken

# Mick:

Afgelopen week was mijn aanwezigheid minder vanwege 2 ziektedagen.

Ook ging de start van de sprint moeizaam met het inrichten van het Scrumboard en het verdelen van de taken.

De saamhorigheid en samenwerking zit goed in ons team. We zijn allemaal enthousiast en gedreven om tot een mooi eindresultaat te komen.

# Groep:

We hadden meer tijd in de presentatie van de Sprint Review kunnen steken. Voor volgende sprint vermelden we de Backlog items (met punten) en doen we een reflectie over ons functioneren.

De samenwerking en communicatie onderling ging goed.

Het scrumboard was nog een rommeltje en moet beter worden bijgehouden. Ook moeten de namen bij de taken komen te staan zodat anderen weten wie waarmee bezig is.

De taken waren netjes op tijd af en werden goed opgepakt.